|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 18.12.2024 № 2001

г. Красноуральск

**Об утверждении порядка проведения проверки**

**инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа Красноуральск, направляемых на капитальные вложения**

В соответствии со [статьей](consultantplus://offline/ref=E4C7F5238BF1C5AEC98FC76B56CC2479E046404801C76EDC4B6EA041F79D5C430F46008419FAEBDD0410E8561CFBF3EBC1BF60940B6FRBGCL) [79](consultantplus://offline/ref=E4C7F5238BF1C5AEC98FC76B56CC2479E046404801C76EDC4B6EA041F79D5C430F46008419FAEFDD0410E8561CFBF3EBC1BF60940B6FRBGCL) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей 16](consultantplus://offline/ref=E4C7F5238BF1C5AEC98FC76B56CC2479E0464D4103C16EDC4B6EA041F79D5C430F46008610F9EAD3564AF85255AFFBF4C4A07E97156FBDF8RCGBL) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [статьей 31](consultantplus://offline/ref=E4C7F5238BF1C5AEC98FD96640A07A73E2481B4C04C9678E153FA616A8CD5A164F0606D353BCE4D75040AE0614F1A2A485EB73970E73BDFBD4928EACR8G8L) Устава городского округа Красноуральск, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств администрация городского округа Красноуральск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить [порядок](#P33) проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа Красноуральск, направляемых на капитальные вложения (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красноуральск от 14 марта 2013 года № 400 «Об утверждении порядков проведения проверок инвестиционных проектов на предмет эффективности и достоверности определения сметной стоимости финансируемых полностью или частично за счет средств областного и местного бюджетов на условиях софинансирования».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://www.krur.midural.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа С.Н. Макарова

Утвержден

Постановлением администрации

городского округа Красноуральск

от «18» декабря 2024 г. № 2001

Порядок проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа Красноуральск, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки и подготовки заключения об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального округа Красноуральск (далее - местный бюджет) на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Проверка).

1.2. Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства: строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, в том числе до принятия решения о разработке проектно-сметной документации; приобретение объекта (объектов) недвижимого имущества, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - инвестиционные проекты).

1.3. Проверка проводится отделом экономики администрации муниципального округа Красноуральск (далее - отдел экономики).

Результатом рассмотрения обращения является заключение о целесообразности либо нецелесообразности бюджетных инвестиций, содержащее сведения о проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа Красноуральск, направляемых на капитальные вложения, и результаты, указанной проверки.

1.4. Проверка заключается в оценке соответствия инвестиционного проекта качественным, количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа Красноуральск, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

1.5. Проверка проводится для подготовки и принятия в соответствии с действующим законодательством решения о предоставлении средств местного бюджета для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретаемые в собственность органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета.

2. Критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

2.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

2.1.1. Наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей), соответствующей целям стратегических документов муниципального округа Красноуральск.

2.1.2. Наличие необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением администрацией муниципального округа Красноуральск полномочий, отнесенных к предмету ее ведения.

2.1.3. Наличие государственных и муниципальных программ, выполняемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать инвестиционный проект.

2.1.4. Комплексный подход при реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями в рамках реализации государственных и муниципальных программ.

2.1.5. Наличие дефицита услуг (работ), оказываемых населению в муниципальном округе Красноуральск в сфере, в которой планируется реализовать проект (далее - услуга), относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в муниципальном округе Красноуральск.

2.1.6. Наличие оценки влияния результата реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие муниципального округа Красноуральск.

2.1.7. Увеличение объема муниципальных услуг, предоставляемых населению муниципального округа Красноуральск, в результате реализации инвестиционного проекта.

2.1.8. Повышение уровня безопасности проживания населения муниципального округа Красноуральск в результате реализации инвестиционного проекта.

2.1.9. Улучшение экологической обстановки в муниципальном округе Красноуральск в результате реализации инвестиционного проекта.

2.1.10. Использование новых технологий при реализации проекта.

2.1.11. Наличие проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта (при наличии).

2.1.12. Наличие технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта.

2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

2.2.1. Наличие потребителей услуг, подлежащих предоставлению в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

2.2.2. Отношение мощности строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества к потребности в услугах населения в муниципальном округе Красноуральск.

2.2.3. Срок реализации инвестиционного проекта.

2.2.4. Срок окупаемости инвестиционного проекта после его реализации.

2.2.5. Доля планируемого софинансирования инвестиционного проекта за счет средств областного или (и) федерального бюджета.

2.2.6. Доля планируемого софинансирования инвестиционного проекта за счет средств внебюджетных источников.

2.2.7. Наличие средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после реализации инвестиционного проекта (для инвестиционных проектов, предусматривающих создание объектов муниципальной собственности).

2.2.8. Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, мощностью, необходимой для реализации инвестиционного проекта.

2.2.9. Количество создаваемых (модернизируемых) постоянных рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта.

2.2.10. Количество создаваемых временных рабочих мест при реализации инвестиционного проекта.

2.2.11. Наличие лимитов бюджетных обязательств на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества в текущем финансовом году (при наличии).

2.3. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке, в ходе которой производится расчет интегральной оценки инвестиционного проекта в соответствии с Методикой.

2.4. Главный распорядитель (распорядитель) направляет в адрес Главы муниципального округа Красноуральск обращение о реализации бюджетных инвестиций за счет средств муниципального округа Красноуральск в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального округа Красноуральск и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального округа Красноуральск (далее – обращение) которое содержит следующие сведения:

2.4.1. Сведения о заявителе.

2.4.2. Наименование инвестиционного проекта, сведения о назначении и местонахождении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества.

2.4.3. Перечень документов, прилагаемых к обращению.

2.4.4. К обращению прилагаются следующие документы:

2.4.4.1. Утвержденный заявителем инвестиционный проект (заполненный по форме согласно [приложению N 2](#P603) к настоящему Порядку), содержащий обоснование социально-экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, исходные данные (в соответствии с   
[п.п. 2.1](#P49). и [п.п. 2.2](#P62). настоящего Порядка), позволяющие провести интегральную оценку инвестиционного проекта в соответствии с Методикой.

2.4.5. Обоснование социально-экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

2.4.5.1. Наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта.

2.4.5.2. Цель и задачи инвестиционного проекта.

2.4.5.3. Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора проекта и расчет затрат на содержание объекта капитального строительства (недвижимого имущества) после сдачи его в эксплуатацию.

2.4.5.4. Источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации с указанием нормативных правовых актов, подтверждающих данную информацию (при их наличии).

2.4.5.5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта.

2.4.5.6. Сведения о месте реализации инвестиционного проекта (местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции) или приобретаемого объекта недвижимого имущества).

2.4.5.7. Обоснование целесообразности реализации инвестиционного проекта для перспективы социально-экономического развития муниципального округа Красноуральск.

2.4.5.8. Обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта.

2.4.5.9. Обоснование спроса (потребности) на услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества).

2.4.5.10. Обоснование планируемого обеспечения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктуры мощностью, достаточной для реализации инвестиционного проекта.

2.4.5.11. Обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования (в случае их использования).

2.4.5.12. Обоснование улучшения экологической обстановки, если реализация инвестиционного проекта способствует решению экологических проблем.

2.4.5.13. Сведения о количестве создаваемых (модернизируемых) рабочих мест при реализации инвестиционного проекта в период проведения строительных работ и после ввода объекта в эксплуатацию (при необходимости).

2.4.5.14. Копия положительного заключения государственной экспертизы инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этого инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей таких документов - в случае, если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе.

2.4.5.14.1. Документы, указанные в [подпункте 2.4.5.14](#P96) предоставляются в случае их наличия на момент проведения проверки и подготовки заключения об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального округа Красноуральск.

2.4.5.15. Сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и объектные сметы (при их наличии).

2.4.5.16. Обоснование объема затрат на приобретение объекта недвижимого имущества, содержащее обоснование стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (включая отчет об оценке объекта оценки, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, при наличии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

2.4.5.17. Графические и картографические материалы, отражающие расположение объекта на местности в соотнесении с существующими объектами идентичного назначения.

2.4.5.18. Наличие лимитов бюджетных обязательств на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества в текущем финансовом году (при наличии).

2.5. К обращению наряду с документами, указанными в [подпункте 2.4.5](#P82) настоящего Порядка, заявителем могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.

Отдел экономики при необходимости запрашивает у заявителя дополнительную информацию, обосновывающую цель, сроки, объемы затрат и социально-экономическую значимость инвестиционного проекта, для проведения Проверки. Заявитель представляет запрашиваемую информацию в отдел экономики в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.

2.6. Документы, указанные в [подпункте 2.4.5.16](#P99) настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется строительство, реконструкция, в том числе техническое перевооружение объектов капитального строительства.

2.7. Документы, указанные в [подпунктах 2.4.5.11](#P93), [2.4.5.14](#P96), [2.4.5.15](#P98), [2.4.5.17](#P101) настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

2.8. Отдел экономики, получивший обращение в течение 5 рабочих дней принимает решение о проведении Проверки либо об отказе в ее проведении.

Отдел экономики отказывает в проведении Проверки в следующих случаях:

2.8.1. Отсутствие полного комплекта документов, представляемых заявителем для проведения Проверки, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

2.8.2. Отсутствие в представленных документах исходных данных для [расчета](#P189) интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с приложением к Методике.

Решение об отказе в проведении Проверки направляется заявителю в письменном виде.

2.9. В положительном заключении о целесообразности либо нецелесообразности бюджетных инвестиций, наряду с другими сведениями указываются:

2.9.1. Сведения о документах, представленных для проведения Проверки инвестиционного проекта.

2.9.2. Сведения о методиках, применявшихся при проведении Проверки инвестиционного проекта.

2.9.3. Факты, установленные в ходе Проверки инвестиционного проекта.

2.9.4. Замечания по содержанию и (или) оформлению документов, указанных в [пункте 2.4.5](#P82) настоящего Порядка, в случае, если такие замечания имеются.

2.9.5. Вывод оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа Красноуральск, направляемых на капитальные вложения.

Отрицательное заключение содержит мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

2.9.6. В случае выявления неполноты или недостоверности представленной Главным распорядителем (распорядителем) информации, отсутствия лимитов бюджетных обязательств (невозможности выделения лимитов в текущем финансовом году) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, наличия заключения отдела экономики о нецелесообразности бюджетных инвестиций Главой муниципального округа Красноуральск в течение 3 рабочих дней принимается решение об отказе в действиях, направленных на подготовку и реализацию бюджетных инвестиций в виде резолюции на обращении, о чем в письменном виде отделом экономики в течение 2 рабочих дней сообщается Главному распорядителю (распорядителю).

2.9.7. В случае соответствия обращения и приложенных к нему документов требованиям настоящего Порядка, получения заключения отдела экономики о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций, отдел экономики направляет в течение 2 рабочих дней Главному распорядителю (распорядителю) сведения о согласовании Главой муниципального округа Красноуральск обращения и необходимости подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

2.10. Заключение подписывается начальником отдела экономики, либо уполномоченным им должностным лицом.

Заключение составляется в двух экземплярах, оба из которых являются оригиналами, один оригинал заключения хранится в отделе экономики.

2.11. Срок проведения Проверки и подготовки заключения не должен превышать 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего обращения.

2.12. Инвестиционный проект, получивший ранее положительное заключение, подлежит повторной проверке:

2.12.1. При изменении социально-экономических показателей инвестиционного проекта.

2.12.2. При увеличении запланированной сметной стоимости инвестиционного проекта более чем на 10 процентов, но не менее чем на один миллион рублей, в случае изменения проектной документации объекта капитального строительства, связанного с изменением проектных решений.

2.12.3. После получения положительного заключения государственной экспертизы инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этого инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей таких документов, в случае, если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе, и положительного заключения достоверности определения сметной стоимости в отношении инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения, прошедших Проверку до подготовки проектной документации.

2.13. При получении заявителем заключения о нецелесообразности осуществления бюджетных инвестиций, он вправе вновь обратиться после устранения всех замечаний, указанных в заключении, в соответствии с Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального округа Красноуральск в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального округа Красноуральск и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального округа Красноуральск, утвержденным Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 26.01.2021 № 74.

Приложение N 1

к Порядку

проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета

муниципального округа Красноуральск,

направляемых на капитальные вложения

Методика

оценки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств бюджета

муниципального округа Красноуральск, направляемых

на капитальные вложения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа Красноуральск (далее - местный бюджет) при реализации инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности).

2. Настоящая Методика предусматривает проверку на соответствие параметров инвестиционного проекта, в отношении которого проводится проверка, качественным и количественным критериям оценки эффективности, установление требований к расчету значения интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта на основе расчетов значений качественных и количественных критериев оценки эффективности и определяет критерий эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

3. Настоящей Методикой под эффективностью использования средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения, понимается определение влияния результата реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие муниципального округа Красноуральск.

4. Расчет влияния результата реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие муниципального округа Красноуральск ведется на основании расчета значения интегральной оценки эффективности и результатов расчета значений, качественных и количественных критериев оценки эффективности. Расчет значения интегральной оценки эффективности производится по следующей формуле:



0,3 и 0,7 - значения коэффициентов значимости групп критериев;

И - значение интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта;

ki - коэффициент значимости качественного критерия оценки эффективности;

i - порядковый номер качественных критериев оценки эффективности;

n - количество качественных критериев оценки эффективности;

al - значение качественного критерия оценки эффективности в баллах;

l - порядковый номер значения качественного критерия оценки эффективности в баллах;

h - количество значений качественных критериев оценки эффективности в баллах;

rj - коэффициент значимости количественного критерия оценки эффективности;

j - порядковый номер количественного критерия оценки эффективности;

m - количество количественных критериев оценки эффективности;

bt - значение количественного критерия оценки эффективности в баллах;

t - порядковый номер значения количественного критерия оценки эффективности в баллах;

p - количество значений количественного критерия оценки эффективности в баллах.

5. Значения критериев оценки эффективности результатов реализации инвестиционного проекта, влияющих на социально-экономическое развитие муниципального округа Красноуральск, определяется в соответствии с [расчетом](#P189) значения интегральной оценки инвестиционного проекта, финансируемого частично или полностью за счет средств бюджета муниципального округа Красноуральск, на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа Красноуральск, направляемых на капитальные вложения (приложение к настоящей Методике).

6. Степень соответствия инвестиционного проекта значениям критериев оценки эффективности определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 15 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Градация и значения критериев указаны в балльной оценке в [графах 5](#P201), [6](#P202) приложения к настоящей Методике. Выбор градации критерия производится на основе соответствия инвестиционного проекта одной из градаций, если критерию соответствуют несколько градаций, то выбирается градация с максимальным количеством баллов.

7. Расчет балльной оценки каждого критерия производится путем умножения его коэффициента значимости группы критериев ([графа 2](#P198) приложения к настоящей Методике) на коэффициент значимости критерия ([графа 4](#P200) приложения к настоящей Методике) и на балльную оценку выбранной градации ([графа 6](#P202) приложения к настоящей Методике), которой соответствует инвестиционный проект.

8. На основании расчета значения каждого критерия оценки эффективности определяется значение интегральной оценки эффективности, таким образом определяется влияние результата реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие муниципального округа Красноуральск.

9. Положительная оценка эффективности реализации инвестиционного проекта ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки в диапазоне от 30 и более баллов.

10. Отрицательная оценка эффективности реализации инвестиционного проекта ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки, составляющем менее 30 баллов соответственно.

Приложение N 1

к Методике оценки инвестиционных

проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета

муниципального округа Красноуральск,

направляемых на капитальные вложения

Расчет

интегральной оценки инвестиционного проекта, финансируемого частично или полностью за счет средств

бюджета муниципального округа Красноуральск, на предмет эффективности использования средств бюджета

муниципального округа Красноуральск, направляемых на капитальные вложения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Коэффициент значимости группы критериев | | Наименование критерия оценки проекта | Коэффициент значимости критерия | | Градация критерия | Значение критерия оценки эффективности в баллах | Количество баллов оценки эффективности | Примечание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7=2\*4\*6 | 8 |
| Раздел 1. Качественные критерии оценки проекта | | | | | | | | | |
| 1 | 0,3 | | Наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей), соответствующей целям стратегических документов муниципального округа Красноуральск | 0,5 | | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае соответствия цели проекта целям стратегических документов;  0 баллов присваивается проекту в случае несоответствия цели проекта целям стратегических документов |
| отсутствует | 0 |  |
| 2 | 0,3 | | Наличие необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением администрацией муниципального округа Красноуральск полномочий, отнесенных к предмету ее ведения | 0,4 | | реализуют  ся муниципальные полномочия | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае осуществления муниципальными органами власти полномочий, отнесенных к предмету их ведения;  0 баллов присваивается проекту в случае осуществления муниципальными органами власти полномочий, не отнесенных к предмету их ведения |
| не реализуют  ся муниципальные полномочия | 0 |  |
| 3 | 0,3 | | Наличие государственных и муниципальных программ, выполняемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать инвестиционный проект | 0,3 | | имеются | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае наличия государственных и муниципальных программ, реализуемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать проект;  0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия государственных и муниципальных программ, реализуемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать проект |
| отсутствует | 0 |  |
| 4 | 0,3 | | Комплексный подход при реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями в рамках реализации государственных и муниципальных программ | 0,4 | | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия комплексного решения проблемы в рамках реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями государственных и муниципальных программ;  0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия комплексного решения проблемы в рамках реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями комплексных и государственных и муниципальных программ |
| отсутствует | 0 |  |
| 5 | 0,3 | | Наличие дефицита услуг (работ), оказываемых населению в муниципальном округе Красноуральск в сфере, в которой планируется реализовать проект (далее - услуга), относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в муниципальном округе Красноуральск | 0,5 | | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия дефицита услуг относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в муниципальном округе Красноуральск;  0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия дефицита услуг относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в муниципальном округе Красноуральск |
| отсутствует | 0 |  |
| 6 | 0,3 | | Наличие оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие муниципального округа Красноуральск | 0,7 | | имеется | 15 |  | 15 баллов присваивается проекту в случае наличия оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие муниципального округа Красноуральск;  0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие муниципального округа Красноуральск |
| отсутствует | 0 |  |
| 7 | 0,3 | | Увеличение объема муниципальных услуг, предоставляемых населению муниципального округа Красноуральск, в результате реализации инвестиционного проекта | 0,4 | | имеется | 8 |  | 8 баллов присваивается проекту в случае увеличения объема услуг в муниципальном округе Красноуральск при реализации проекта;  0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия увеличения объема услуг населению при реализации проекта |
| отсутствует | 0 |  |
| 8 | 0,3 | | Повышение уровня безопасности проживания населения в муниципальном округе Красноуральск в результате реализации проекта | 0,5 | | имеется | 15 |  | 15 баллов присваивается проекту в случае повышения уровня безопасности проживания населения в муниципальном округе Красноуральск в результате реализации проекта;  0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня безопасности проживания населения в муниципальном округе Красноуральск в результате реализации проекта |
| отсутствует | 0 |  |
| 9 | 0,3 | | Улучшение экологической обстановки в муниципальном округе Красноуральск в результате реализации инвестиционного проекта | 0,5 | | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае улучшения экологической обстановки в муниципальном округе Красноуральск  0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня экологической обстановки в муниципальном округе Красноуральск |
| отсутствует | 0 |  |
|  |  |  |
| 10 | 0,3 | | Использование новых технологий при реализации проекта | 0,4 | | имеется | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае использования новых технологий при реализации проекта;  0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия использования новых технологий при реализации проекта |
| отсутствует | 0 |  |
| 11 | 0,3 | | Наличие проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | 0,4 | | имеется | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае наличия проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта;  0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия проектной документации или заключений государственной экспертизы проектной документации  проектам, в результате реализации которых планируется приобретение объектов недвижимого имущества, присваивается 5 баллов |
| отсутствует | 0 |  |
| 12 | 0,3 | | Наличие технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта | 0,5 | | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта;  0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта;  проектам, в рамках реализации которых осуществляется приобретение объектов недвижимого имущества, прав на использование типовой проектной документации на капитальные вложения или проектная документация строительства, реконструкции объекта капитального строительства которых разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы, присваивается 10 баллов |
| отсутствует | 0 |  |
| Раздел 2. Количественные критерии оценки проекта | | | | | | | | | |
| 13 | 0,7 | Наличие потребителей услуг, подлежащих предоставлению в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | | 0,5 | 100 процентов | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует количеству потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта в объеме 100 процентов;  5 баллов присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует в объеме от 80 процентов до 100 процентов доле потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта;  3 балла присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень использования мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует в объеме менее 80 процентов доле потенциальных потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта |
| от 80 процентов до 100 процентов | | 5 |  |
| менее 80 процентов | | 3 |  |
| 14 | 0,7 | Отношение мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в муниципальном округе Красноуральск | | 0,5 | 100 процентов | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если отношение мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в муниципальном округе Красноуральск - 100 процентов;  3 балла присваивается проекту в случае, если отношение мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в муниципальном округе Красноуральск - до 100 процентов |
| до 100 процентов | | 3 |  |
| 15 | 0,7 | Срок реализации проекта | | 0,4 | до 1 года | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - до 1 года;  5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - от 1 года до 2 лет;  0 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - более 2 лет |
| до 2 лет | | 5 |  |
| более 2 лет | | 0 |  |
| 16 | 0,7 | Срок окупаемости проекта после его реализации | | 0,5 | до 5 лет | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок окупаемости проекта - до 5 лет;  5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок окупаемости проекта - более 5 лет;  проектам, предусматривающим строительство (реконструкцию) объектов социально-культурной сферы, присваивается 10 баллов |
| более 5 лет | | 5 |  |
| 17 | 0,7 | Доля планируемого софинансирования инвестиционного проекта за счет средств областного или (и) федерального бюджета | | 0,5 | более 30 процентов | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет средств областного бюджета составит более 30 процентов от общей суммы затрат;  7 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет средств областного бюджета составит от 15 процентов до 30 процентов от общей суммы затрат;  3 балла присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет средств областного бюджета составит до 15 процентов от общей суммы затрат |
| от 15 процентов до 30 процентов  включительно | | 7 |  |
| менее 15 процентов | | 3 |  |
| 18 | 0,7 | Доля планируемого софинансирования инвестиционного проекта за счет средств внебюджетных источников | | 0,5 | более 20 процентов | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит более 20 процентов от общей суммы затрат;  7 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит от 10 процентов до 20 процентов включительно от общей суммы затрат;  5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит до 10 процентов от общей суммы затрат;  0 баллов присваивается проекту в случае, если привлечение внебюджетных источников для финансирования проекта не планируется |
| от 10 процентов до 20 процентов включительно | | 7 |  |
| до 10 процентов | | 5 |  |
| отсутствует | | 0 |  |
| 19 | 0,7 | Наличие средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после реализации инвестиционного проекта (для инвестиционных проектов, предусматривающих создание объектов муниципальной собственности) | | 0,4 | 100 процентов | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия в полном объеме средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества);  3 балла присваивается проекту в случае наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) от 80 процентов до 100 процентов от общей потребности;  0 баллов присваивается проекту в случае наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) до 80 процентов от общей потребности |
| от 80 процентов до 100 процентов | | 3 |  |
| до 80 процентов | | 0 |  |
| 20 | 0,7 | Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры мощностью, необходимой для реализации инвестиционного проекта | | 0,5 | 100 процентов | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случаях, если:  1. Строительная площадка имеет все виды инженерной и транспортной инфраструктуры мощностью, достаточной для реализации проекта;  2. Объекту капитального строительства в связи с функциональной особенностью инженерная и транспортная инфраструктура не требуется;  5 баллов присваивается проекту в случае, если обеспеченность строительной площадки инженерной и транспортной инфраструктурой составляет от 80 процентов до 100 процентов от мощности, необходимой для реализации проекта;  0 баллов присваивается проекту в случае, если обеспеченность транспортной инфраструктурой составляет менее 80 процентов от мощности, необходимой для реализации проекта |
| от 80 процентов до 100 процентов | | 5 |  |
| до 80 процентов | | 0 |  |
| 21 | 0,7 | Количество создаваемых (модернизируемых) постоянных рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта | | 0,5 | более 20 рабочих мест | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается (модернизируется) более 20 постоянных рабочих мест;  5 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается (модернизируется) до 20 постоянных рабочих мест включительно;  0 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта постоянные рабочие места не создаются (не модернизируются) |
| до 20 рабочих мест включительно | | 5 |  |
| рабочие места не создаются (не модернизируются) | | 0 |  |
| 22 | 0,7 | Количество создаваемых временных рабочих мест при реализации инвестиционного проекта | | 0,3 | 1 и более временные рабочие места | | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается 1 и более временные рабочие места;  0 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта временные рабочие места не создаются |
| Временные рабочие места не создаются | | 0 |  |
| 23 | 0,7 | Наличие лимитов бюджетных обязательств на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества в текущем финансовом году (при наличии) | | 0,2 | имеется | | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае, если лимиты бюджетных обязательств имеются;  0 баллов присваивается проекту в случае, если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют |
| отсутствует | | 0 |
|  | |  |

Приложение N 2

к Порядку

проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета

муниципального округа Красноуральск,

направляемых на капитальные вложения

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального округа Красноуральск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_г.

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, представляемого для проведения

проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности

использования средств местного бюджета,

направляемых на капитальные вложения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | | | |  | | | | | |
| 2. | Местонахождение (муниципальный округ, поселок) | | | |  | | | | | |
| 3. | Наименование соответствующей муниципальной программы, в которую предполагается включить (включен) инвестиционный проект | | | | |  | | | | |
| 4. | Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета муниципального округа Красноуральск | | | | |  | | | | |
| 5. | Цель инвестиционного проекта | | | |  | | | | | |
| 6. | Срок реализации инвестиционного проекта | | | |  | | | | | |
| 7. | Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) | | | |  | | | | | |
| 8. | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | | | |  | | | | | |
| 9. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (реквизиты документа) | | | |  | | | | | |
| 10. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или сметная стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - \_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть) /а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей (заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета) | | | | | | | | | |
| 11. | Структура предполагаемых капитальных вложений на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
|  | | Стоимость объекта капитального строительства (включая НДС), в текущих ценах [\*](#P735)/в ценах соответствующих лет | | | | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта недвижимого имущества или стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) | | | |
| Стоимость всего инвестиционного проекта | |  | | | |  | | | |
| в том числе: | |  | | | |  | | | |
| Подготовка проектной документации | |  | | | |  | | | |
| Строительно-монтажные работы, из них: | |  | | | |  | | | |
| дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасадов | |  | | | |  | | | |
| Приобретение машин и оборудования, из них: | |  | | | |  | | | |
| дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование | |  | | | |  | | | |
| Прочие затраты | |  | | | |  | | | |
| 12. | Объемы и источники финансирования строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| Годы реализации | Стоимость (в текущих ценах [\*](#P735)/в ценах соответствующих лет) | | Источники финансирования | | | | | | |
| федеральный бюджет (в текущих ценах [\*](#P735)/в ценах соответствующих лет) | бюджет Свердловской области (в текущих ценах [\*](#P735)/в ценах соответствующих лет) | | | | бюджет муниципального округа Красноуральск  (в текущих ценах [\*](#P735)/в ценах соответствующих лет) | Внебюджетные источники (в текущих ценах [\*](#P735)/в ценах соответствующих лет) |
| Инвестиционный проект - всего |  | |  |  | | | |  |  |
| В том числе: |  | |  |  | | | |  |  |
| 20\_\_ год |  | |  |  | | | |  |  |
| 20\_\_ год |  | |  |  | | | |  |  |
| 13. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | | |
|  | Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы) объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей.  Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или стоимости приобретения (по отчету об оценке) объекта недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | | | | | | |
|  | \* В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в [пункте 10](#P665) настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта | | | | | | | | | |
| 14. | Оценка стоимости содержания объекта капитального строительства за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | |
| тыс. рублей в год: | |  | | | | | | | | |
| в период строительства - | |  | | | | | | | | |
| после ввода в эксплуатацию - | |  | | | | | | | | |
| Руководитель заявителя | | |  | | | | |  | | |
|  | | | (подпись) | | | | | (фамилия, имя, отчество) | | |